ĐĂNG KÝ THUYẾT MINH ĐỀ TÀI

HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP

— O0O —

Thông tin sinh viên (Số lượng sinh viên tối đa: 2 sinh viên)

MSSV (Đại diện): 525000462 Họ và tên (Đại diện): Cao Văn Hột Xoàn Danh sách sinh viên trong nhóm: STT; MSSV; Họ và tên; Ký tên; Sđt. 01; 525000462; Cao Văn Hột Xoàn.

Thông tin giáo viên hướng dẫn

Họ và tên GV: ThS. Nguyễn Minh Hoàng Điện thoại: 0911 132 726 Email: hoang@lhu.edu.vn

Tên dự án/ đề tài (dự kiến) thực hiện trong học phần

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ VÀ QUẢN LÝ SÂN THỂ THAO

Tóm tắt đề tài

(viết một đoạn ngắn tóm tắt nội dung chính của đề tài thực hiện)

Đề tài xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý và đặt lịch sân thể thao trên nền tảng Web nhằm tự động hóa quy trình vận hành cụm sân và nâng cao trải nghiệm đặt lịch của người dùng. Hệ thống hỗ trợ 3 vai trò: Admin (Quản trị hệ thống), Khách hàng (Đặt sân online) và Nhân viên (Quản lý sân & Đặt sân trực tiếp tại quầy). Hệ thống cho phép khách hàng tra cứu sân trống, đặt lịch và thanh toán trực tuyến. Nhân viên tiếp nhận đặt sân tại quầy/qua điện thoại, khóa lịch tức thì trên ma trận thời gian để tránh trùng lịch với khách online, xử lý check-in/out và bán dịch vụ phụ trợ. Admin cấu hình sân, quản lý bảng giá linh hoạt, tài khoản và theo dõi báo cáo doanh thu.

Mục tiêu và kết quả mong đợi

1. Mục tiêu của đề tài: • Nghiên cứu và khảo sát thực tế quy trình quản lý, đặt sân, tính tiền dịch vụ và điều phối sân tại các trung tâm thể thao/sân bóng đá. • Thiết kế và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ trên hệ quản trị SQL Server 2022, xây dựng hệ thống Stored Procedures toàn diện nhằm xử lý triệt để các ràng buộc nghiệp vụ, chống xung đột lịch đặt sân đồng thời và tối ưu hóa hiệu năng truy vấn. • Xây dựng hệ thống Backend RESTful API vững chắc bằng Node.js (Express / TypeScript) kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server, áp dụng bảo mật xác thực JSON Web Token (JWT) và mã hóa mật khẩu Bcrypt. • Xây dựng giao diện Web Application Frontend hiện đại bằng Next.js / React, tối ưu trải nghiệm người dùng (UI/UX) trực quan, mượt mà và tương thích tốt trên các thiết bị máy tính, máy tính bảng và di động. • Số hóa hoàn chỉnh các bài toán nghiệp vụ đặc thù: Đặt cọc linh hoạt 30% / trả hết 100%, quản lý danh sách sân đang đá hôm nay, check-in vào sân, tự động nạp đơn order để bán dịch vụ phát sinh và thanh toán sau, hủy đơn tính hoàn cọc tự động, quản lý kho hàng và điều phối sân dự phòng. 2. Kết quả mong đợi của đề tài: Hệ thống hoàn chỉnh được xây dựng và đóng gói bao gồm các phân hệ chức năng cốt lõi sau: a) Phân hệ Quản lý tài khoản và Xác thực hệ thống: • Đăng ký tài khoản khách hàng mới, đăng nhập hệ thống có cấp phát mã Token JWT an toàn. • Phân quyền người dùng dựa trên vai trò (Role-Based Access Control): Quản trị viên (Admin), Nhân viên lễ tân (Staff), Khách hàng (Customer). • Xem và cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân, lịch sử thi đấu và đổi mật khẩu. b) Phân hệ Quản lý danh mục Sân bóng & Khung giờ: • Quản lý danh mục loại sân: Sân 5 người, Sân 7 người, Sân 11 người kèm mô tả và trạng thái hoạt động. • Quản lý thông tin chi tiết từng sân: Tên sân, hình ảnh trực quan, đơn giá thuê theo phút/giờ, trạng thái sẵn sàng đón khách hoặc bảo trì. • Quản lý ma trận khung giờ thi đấu (từ 06:00 đến 23:00) và hỗ trợ cơ chế đặt sân linh hoạt bất cứ giờ nào theo nhu cầu thực tế. c) Phân hệ Đặt sân & Quản lý lịch thi đấu: • Tra cứu ma trận lịch sân theo ngày theo thời gian thực (Realtime Grid View), hiển thị trực quan các ô sân trống, sân đã cọc, sân đang thi đấu. • Đặt sân trực tuyến dành cho khách hàng: Cho phép chọn sân, ngày đá, giờ đá, chọn phương thức thanh toán cọc 30% hoặc thanh toán 100%. • Đặt sân trực tiếp tại quầy dành cho nhân viên: Đặt nhanh theo khung giờ cố định hoặc đặt bất cứ giờ nào, hỗ trợ chuyển đổi linh hoạt với 2 sân dự phòng khi phát sinh tình huống đặc biệt. • Hủy đơn đặt sân và tự động xử lý hoàn cọc: Tính toán tỷ lệ hoàn tiền theo chính sách thời gian (trước 24h hoàn 100%, trước 12h hoàn 50%, sát giờ đá không hoàn cọc) và lưu vết lịch sử hoàn tiền. d) Phân hệ Quản lý Sân đang đá & Phục vụ tại quầy (Nghiệp vụ quầy/POS): • Danh mục "Sân đang đá": Hiển thị danh sách toàn bộ các đơn đặt sân của khách hàng trong ngày hôm nay. • Xử lý Check-in vào sân: Khi khách đến, hệ thống kiểm tra trạng thái thanh toán. Nếu đã thanh toán đầy đủ (100%) -> hiển thị nút "Vào sân"; Nếu khách mới thanh toán cọc 30% -> hiển thị 2 nút "Lưu" và "Thanh toán". • Tích hợp thông tin Order dịch vụ: Khi click vào sân đang đá, hệ thống tự động điền toàn bộ thông tin đơn đặt sân vào bảng Order. Nhân viên có thể thêm các dịch vụ phát sinh (nước ngọt, nước suối, thuê áo pitch, bóng...) trong suốt quá trình đá. • Quản lý lưu nợ & thanh toán sau: Nhấn nút "Lưu", hệ thống sẽ chuyển hóa đơn vào mục sân đang đá với trạng thái "Chưa thanh toán" kèm số tiền nợ để khách thanh toán sau khi đá xong. • Điều chỉnh dịch vụ linh hoạt: Cho phép xóa bớt hoặc điều chỉnh các món dịch vụ chưa trả tiền một cách nhanh chóng, tự động nạp lại thông tin chính xác nhất. e) Phân hệ Quản lý Dịch vụ & Kho hàng: • Quản lý danh mục hàng hóa / dịch vụ: Tên dịch vụ, đơn giá bán lẻ, số lượng tồn kho hiện tại. • Tự động trừ tồn kho theo thời gian thực khi dịch vụ được thêm vào đơn đặt sân. • Quản lý Nhập kho: Lập phiếu nhập kho hàng, lưu trữ giá nhập, số lượng nhập, ngày nhập và tự động cập nhật số lượng tồn kho. f) Phân hệ Thanh toán & Hóa đơn: • Hỗ trợ đa kênh thanh toán: Tiền mặt tại quầy, Chuyển khoản ngân hàng qua mã QR động, Ví điện tử (VNPay, MoMo). • Phân loại minh bạch các giao dịch: Đặt cọc (30%), Thanh toán trả hết (100%), Thanh toán sau (phát sinh dịch vụ). • Tự động tính toán tổng tiền: Tiền sân + Tổng tiền dịch vụ - Tiền đã đặt cọc = Số tiền còn lại phải thanh toán; Hỗ trợ in/xuất hóa đơn chi tiết cho khách hàng. g) Phân hệ Báo cáo - Thống kê & Dashboard Quản trị: • Dashboard thống kê thời gian thực: Tổng doanh thu ngày/tháng/năm, số lượt đặt sân, số lượng sân đang hoạt động. • Biểu đồ phân tích cơ cấu doanh thu: Tách biệt doanh thu từ tiền thuê sân và doanh thu từ bán dịch vụ/nước uống. • Thống kê tần suất và tỷ lệ lấp đầy sân theo từng khung giờ và loại sân, giúp chủ sân tối ưu hóa biểu giá thuê và chính sách kinh doanh. h) Đảm bảo yêu cầu phi chức năng: • Giao diện thiết kế hiện đại, tinh gọn, tốc độ phản hồi nhanh, thân thiện trên đa dạng kích thước màn hình (Responsive Design). • Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu tài chính, an toàn bảo mật thông tin tài khoản và chống tấn công lỗ hổng phổ biến.

* (GVHD hướng dẫn sinh viên xác định mục tiêu và kết quả mong đợi một cách chính xác nhất để sinh viên có định hướng cho đề tài )

Kế hoạch thực hiện

(Sinh viên lên kế hoạch sơ bộ về quá trình thực hiện đề tài. Nêu từng giai đoạn sẽ thực hiện và các công việc cũng như mốc thời gian cần thực hiện cụ thể cho từng công việc)

STT; Nội dung thực hiện; Thời gian; Người thực hiện. 01; Khảo sát thực tế, thu thập và phân tích yêu cầu nghiệp vụ Khảo sát quy trình quản lý thực tế tại các cụm sân bóng đá; phân tích yêu cầu nghiệp vụ (đặt sân, hủy/hoàn cọc, bán dịch vụ, check-in vào sân); xác định các nhóm tác nhân (Admin, Nhân viên, Khách hàng) và lập tài liệu đặc tả chức năng.; 2 tuần (Tuần 1 - Tuần 2); Cao Văn Hột Xoàn. 02; Thiết kế hệ thống & Xây dựng CSDL trên SQL Server Thiết kế mô hình dữ liệu quan hệ (ERD); hiện thực hóa các bảng dữ liệu (Bảng Loại sân, Sân bóng, Khung giờ, Người dùng, Đơn đặt sân, Dịch vụ, Kho, Thanh toán, Hoàn tiền); Lập trình 100% Stored Procedures xử lý ràng buộc nghiệp vụ, chống trùng lịch, tính cọc 30% và nhập/xuất kho.; 2 tuần (Tuần 3 - Tuần 4); Cao Văn Hột Xoàn. 03; Xây dựng Backend RESTful API (Node.js/Express, TypeScript) Khởi tạo dự án backend theo kiến trúc MVC; cấu hình Connection Pool mssql; xây dựng middleware xác thực và phân quyền JWT; xây dựng các API endpoints: /api/auth, /api/dat-san, /api/dich-vu, /api/thanh-toan, /api/bao-cao; kiểm thử API bằng Postman.; 3 tuần (Tuần 5 - Tuần 7); Cao Văn Hột Xoàn. 04; Thiết kế UI/UX & Phát triển Frontend (Next.js / React) Thiết kế giao diện ứng dụng Web Responsive; Xây dựng trang Khách hàng (Tra cứu lịch sân trực quan, form đặt sân, thanh toán cọc, quản lý lịch sử đơn); Xây dựng giao diện Quầy Lễ tân (Quản lý sân đang đá hôm nay, check-in, form Order dịch vụ trực tiếp, lưu nợ thanh toán sau, điều phối sân dự phòng); Xây dựng Dashboard Admin quản lý danh mục, kho hàng và báo cáo thống kê doanh thu.; 3 tuần (Tuần 8 - Tuần 10); Cao Văn Hột Xoàn. 05; Tích hợp hệ thống & Kiểm thử toàn diện (Testing) Ghép nối Frontend với Backend API; kiểm thử chức năng toàn diện; kiểm thử các tình huống đặc biệt (đặt sân đồng thời, thanh toán cọc 30% và trả sau, thêm/xóa món chưa trả trong sân đang đá, hủy đơn hoàn cọc tự động); tối ưu hóa tốc độ tải trang và xử lý lỗi phát sinh.; 1 tuần (Tuần 11); Cao Văn Hột Xoàn. 06; Hoàn thiện tài liệu, Báo cáo tốt nghiệp & Chuẩn bị bảo vệ Hoàn thiện tài liệu thuyết minh và quyển báo cáo đồ án tốt nghiệp; đóng gói mã nguồn và cơ sở dữ liệu; chuẩn bị slide thuyết trình và kịch bản demo hệ thống phục vụ hội đồng bảo vệ tốt nghiệp.; 1 tuần (Tuần 12); Cao Văn Hột Xoàn.

Đồng Nai, Ngày … tháng … năm 2026

| GVHD (Ký tên và ghi rõ họ tên) ThS. Nguyễn Minh Hoàng | Sinh viên đại diện (Ký tên và ghi rõ họ tên) Cao Văn Hột Xoàn |
| --- | --- |

Ghi chú:

- Tài liệu này nhằm mục đích tóm tắt ý tưởng/ đề xuất đề tài của sinh viên.

- Hoàn thành đầy đủ các phần nội dung ở trên.

- Hình thức nộp: sinh viên nộp theo cả 2 hình thức sau:

+ Hình thức một: Cập nhật nội dung thuyết minh vào hệ thống quản lý học phần tốt nghiệp.

+ Hình thức hai: Nộp file pdf (scan) có chữ ký của sinh viên và GVHD.